МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2016                                                                                                                                    № 23

с.Вороново Кожевниковского района Томской области

Об утверждении муниципальной Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Вороновского сельского поселения на 2016 – 2020 годы»

С целью улучшения качества жизни населения, повышения доступности                             и улучшения качества коммунальных услуг и в соответствии с Уставом муниципального образования Вороновское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» согласно приложению.

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом «Вороновское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте Вороновского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http://www.voronovo.tom.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                             С.Н.Прокопенко

Н.А.Теущакова

31-169

В дело № 02 – 04

___________ Н.А.Теущакова

«___»______________ 2016г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению Администрации

# Вороновского сельского поселения

# от 11.03.2016 № 23

Муниципальная Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Вороновского сельского поселения на 2016 – 2020 годы»

Паспорт муниципальной Программы

| Наименование Программы: | Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы: | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»: - Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций». - Постановление Администрации Вороновского сельского поселения от 05.11.2015 № 138 «О разработке муниципальной Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы: | Администрация Вороновского сельского поселения |
| Разработчик Программы: | Администрация Вороновского сельского поселения |
| Основная цель Программы: | Обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы: | - Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания жителей поселения; - Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы: | 2016 - 2020 годы |
| Основные исполнители Программы: | Администрация Вороновского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) | Общая сумма расходов на реализацию Программы на период 2016-2020 годы – 11 709,327 млн. руб. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Увеличение темпов роста нового строительства. Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в Вороновском сельском поселении. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - экономия энергоресурсов и уменьшение потерь при транспортировке теплоэнергии; - оснащение современным оборудованием - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных и тепловых пунктов. Развитие водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН -100% (необходимость установки станций водоочистки на всех скважинах поселения); - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения; - строительство новых систем водоснабжения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта; - улучшение экологического и санитарного состояния в Вороновском сельском поселении; - обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь. Обращение с отходами: - улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение" путем снижения уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами; - эффективность управления в сфере обращения с отходами; - улучшение внешнего облика Вороновского сельского поселения. |
| Ответственные лица для контактов: | Управляющий делами поселения Специалисты Администрации Вороновского сельского поселения |

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования «Вороновское сельское поселение».

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Вороновского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. Основные направления перспективного развития

Муниципального образования «Вороновское сельское поселение»

1.1. Краткая характеристика поселения

Вороновское сельское поселение расположено в южной части муниципального образования Кожевниковский район. В его состав входят населенные пункты с. Вороново (Административный центр поселения), с. Осиновка, д. Еловка, д. Екимово, д. Красный Яр,                      д. Волкодаевка и д. Каштаково. Вороновское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным Законом Томской области от 10.09.2004 № 202-ОЗ                             «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кожевниковского района» статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Вороновское поселение граничит на западе с Новосибирской областью, на северо-западе – с землями муниципального образования «Малиновское сельское поселение», на северо-востоке - с землями муниципального образования «Уртамское сельское поселение», на востоке – протока реки Оби - Симан, на юге - с землями муниципального образования «Чилинское сельское поселение». Общая протяженность границы составляет – 86 км.

Вороновское сельское поселение (с. Вороново) до г. Томска - 130 км, до                                г. Новосибирска – 200 км, до ближайшей железнодорожной станции г.Томска - 130 км, до районного центра - 33 км.

Самой крупной рекой на территории поселения является участок р. Оби, расположенный в его восточной части. Остальные реки являются притоками р. Оби разного порядка, либо её притоками и озёра разного характера.

Земельный фонд Вороновского сельского поселения составляет 57, 694 тыс. га (14,8% земельного фонда Кожевниковского района).

Значительная часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения (61%).

1.1.1. Климат

Вороновское сельское поселение расположено на Западно-Сибирской равнине                              в среднем течении реки Оби, протока Симан.

Климат континентальный. Умеренный климатический пояс. Среднегодовая амплитуда воздуха отрицательная: от - 0,5 С.

1.1.2. Население

Численность постоянно проживающего населения поселения на 01.01.2015 года составляет 2 326  человек. Численность трудоспособного возраста составляет 1335 человек (44,6% от общей численности). Дети и подростки до 15 лет - 659 человека (31,1 % от общей численности). Пенсионеров – 502 человек (24,3 %).

От общего числа трудоспособного населения около 675 чел. (71,5 % от трудоспособного населения) заняты в сфере экономики.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 74,2 года, в том числе мужчин - 70,4 года и женщин - 77,4. Рождаемость составляет около 12,7 чел./год на 1 000 жителей; смертность составляет 24,6 чел./год на 1 000 жителей; естественная убыль населения составляет около 11,9 чел./год на 1 000 жителей.

На 01.01.2010 население Вороновского сельского поселения составляло 2 427 чел.,                        в том числе селе Воронове - 1244 чел.

Таким образом, убыль населения за 5 лет составила около 100 чел. или около 20 чел./год.

Таким образом, численность трудоспособного населения сокращается, молодежь покидает сельскую местность, уезжает в город на учебу и не возвращается назад.

Демографическая ситуация в поселении ухудшается. Численность населения снижается за счет превышения смертности над рождаемостью (в 1,9 раза), а также миграции населения в другие места проживания.

Невысокая рождаемость, миграция населения на другие территории, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда).

1.1.3.  Характеристика экономики поселения

Основные производственные предприятия поселения размещены в населенных пунктах                     с. Вороново (ООО «Вороновское», ООО «Надежда»), Осиновка (СПК Восход»).

Позитивным моментом в экономике поселения является развитие производственной базы (приобретение техники, и т.д.), увеличение числа рабочих мест, повышение заработной платы и, соответственно, снижение социальной напряженности.

Наряду с этим в поселении осуществляют свою деятельность 4 крестьянско-фермерских хозяйства: занимаются производством молока, мяса, разведением овец.

На территории поселения зарегистрировано 17 индивидуальных предпринимателей. Из них 13 занимаются торговой деятельностью и имеют свои торговые павильоны.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения.                      В последние годы наблюдается тенденции роста хозяйств основным источником доходов, которых является личное подсобное хозяйство и увеличение поголовья животных в частном секторе.

По территории поселения проходят автодороги регионального значения, находящиеся                                в государственной собственности Томской области.

Общая протяженность автодорог местного значения  41,2 км. (асфальтобетон -15,6 км; гравийная -7,617 км; грунтовая -18,0 км.)

По территории поселения проходят транзитные линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110/10 кВ (электроподстанция в с. Воронове).

Газопровод на территории Вороновского сельского поселения отсутствует; населением используется сжиженным газом в баллонах.

Антенны (вышки) сотовой связи – 4 шт. (МТС, Мегафон, Теле2, Билайн) расположены              в с. Воронове. На территории поселения имеется 3 почтовых отделения связи (с. Вороново,                  д. Еловка и с. Осиновка). Водоснабжение сельских населённых пунктов осуществляется от артезианских скважин (11). В с. Вороново действует центральная отопительная котельная.

1.1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство

Существующий жилой фонд Вороновского сельского поселения оценивается в 47,8 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 22,7 кв.м/чел. Муниципальный жилой фонд составляет 470,5 кв.м. Средняя жилищная обеспеченность –11,7 кв.м/чел. Степень износа жилого фонда - от 50 до 65%. Ветхое и аварийное жильё жилого фонда отсутствует.

Индивидуальное жилищное строительство в Вороновском сельском поселении имеет тенденцию к уменьшению нового строительства, имеет место незавершенное строительство.

Жители поселения пользуются коммунальными услугами: отопления, водоснабжения.

Услуги по теплоснабжению в с. Воронове оказывают централизованно 2 предприятия – ООО «Служба тепловой энергии», КР МУП «Комремстройхоз», в остальных населенных пунктах – печное отопление.

КР МУП «Комремстройхоз» оказывает централизованно услуги по водоснабжению населению и организациям.

Из-за недостатка бюджетных средств, не имеется возможности                                              в запланированных объемах, проводить работы по текущему ремонту и содержанию объектов водоснабжения.

Водоотведение для населения и организаций с использованием выгребных ям                                  и централизованным вывозом отходов занимается КР МУП «Комремстройхоз»                              и индивидуальные предприниматели.

В поселении отсутствует центральное газоснабжение. Население снабжается децентрализовано сжиженным газом в баллонах «Торговый дом ОАО Томскоблгаз».

Электроснабжение поселения в настоящее время осуществляет сетевая компания ПАО «Томская энергосбытовая компания». Согласно итогам исследований и расчетов электрических нагрузок по Вороновскому сельскому поселению, средний ежегодный прирост максимума нагрузки (за период 2011-2015 гг.) в целом ожидается на уровне 10%.

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как среднецентрализованную со среднеразвитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов. Полностью децентрализовано:

- теплоснабжение - автономные котельные в школах, детских садах, доме культуры, ООО «Вороновское», пожарная часть;

- снабжение сжиженным газом;

- водоотведение с использованием выгребных ям.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств, выделяемых бюджетом района, а так же собираемых с потребителей платежей.

1.2. Прогноз развития муниципального образования «Вороновское сельское поселение»

1.2.1. Прогноз динамики численности населения

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции.

В основу прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов Вороновского сельского поселения до 2020 года положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения поселения, изменения в его половозрастной структуре, воспроизводстве, миграциях. Принимались во внимание также географические особенности поселения, выполняемые им функции, тенденции развития современных демографических процессов России и региона.

Исходной базой перспективных расчетов послужили сложившиеся в Вороновском сельском поселении уровни рождаемости и смертности населения, его половозрастная структура.

Убыль сельского населения по поселению прогнозируется на 10%,

К концу расчетного срока в возрастной структуре населения предполагаются следующие изменения:

- Ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших возрастов с 4,6% до 6,7%;

- Снизится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 22,9% до 29,4%) при увеличении удельного веса лиц старше трудоспособного возраста.

Таким образом, следует ожидать значительного ухудшения возрастной структуры населения.

Исходя из демографического анализа населения за последние 5 лет, с учетом тенденции демографии за последние 2-3 года, прогнозируется численность постоянного сельского населения, зарегистрированного в Вороновском сельском поселении на расчетный срок (2020 г.)  численность населения прогнозируется 2 020 чел., при существующем населении (за 2015 г.)  2 326 чел. То есть, прогнозируется возможность относительного ухудшения демографии населения сельского поселения по сравнению с существующим положением.

1.2.2. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

В результате активного развития производственной базы сельскохозяйственного предприятия ООО «Вороновское» увеличения количества рабочих мест и, соответственно, притока населения в с. Вороново. Так же активно покупают жилые дома и строят новые городские жители. Соответственно, увеличится количество потребителей водоснабжения                              и э\энергии. Отопление в новостройках планируется индивидуальное.

1.3. Анализ существующей системы теплоснабжения

Село Вороново. В населенном пункте расположена центральная котельная, работающая на угле. Годовая выработка тепловой энергии – 1 317 Гкал/год. Отпуск тепловой энергии в год  1292,7 Гкал/год. Котельная обслуживает 55 домов и квартир. Схема тепловых сетей двухтрубная. Способ прокладки тепловых сетей –  подземный (в непроходных каналах), общая протяженность в двухтрубном исчислении- 2,4 км. Социальные объекты – образования, культуры обслуживает организация КР МУП «Комремстойхоз», ООО «Служба тепловой энергии».

Индивидуальная жилая застройка в с. Осиновка, д. Волкодаевка, д. Еловка,                           д. Екимово, д. Красный Яр имеют печное отопление. Топливом служат дрова и уголь.

1.3.1. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Одним из первоочередных мероприятий в Вороновском сельском поселении является реализация мероприятий развития коммунальной инфраструктуры поселения в части объектов теплоснабжения, а именно: замена участков теплотрассы, ремонт оборудования котельной, замена котлов на более высокий уровень КПД до 2020 г. Установка тепло счётчиков.

Одной из возможных перспектив для центральной котельной в с. Воронове, является перевод существующей котельной на газ (при строительстве газопровода).

# Перечень мероприятий                                                                                                                комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2016 - 2020гг. (Теплоснабжение)

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, в км. (шт.) | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы в с. Вороново по ул. Карла Маркса | 0,300 км. | 15,00 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы в с. Вороново по ул. Комсомольская | 0,500 км. | 15,00 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт теплотрассы в с. Вороново по ул. Большая Подгорная | 0,250 км. | 15,00 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 320,00 |  | 320,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт теплотрассы в с. Вороново по ул. Симанская | 0,300 км. | 15,00 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 530,00 |  |  | 530,00 |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт котельной № 11 в с. Вороново по ул. Карла Маркса | 1 шт. | 15,00 | Федеральный бюджет | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |
| 6 | Капитальный ремонт котельной № 12 в с. Вороново по ул. Уткина | 1 шт. | 15,00 | Федеральный бюджет | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы сетей ВСЕГО: | 1,350 км. |  | Федеральный бюджет | 1000,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2650,00 | 1000,00 | 320,00 | 530,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | Капитальный ремонт котельной башни ВСЕГО: | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 500,00 | 200,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | Изготовление проектно сметной документации ВСЕГО: | 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90,00 | ВСЕГО: | 4240,00 | 1230,00 | 435,00 | 545,00 | 1015,00 | 1015,00 |

1.4. Анализ существующей системы водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Вороновского сельского поселения являются подземные воды. Основной эксплуатирующей организацией является КР МУП «Комремстойхоз» Кожевниковского района.

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки (система обеззараживания воды отсутствует).

Качество воды, подаваемой потребителю, чаще всего, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Особенно высоки показатели по содержанию железа. Поэтому необходимы установки станций обезжелезивания.

В 6 населенных пунктах поселения водоснабжение централизованное. Источниками водоснабжения является подземный водозабор, включающий в себя одиннадцать скважин для забора воды, 11 водонапорных башен. Производительность скважин составляет 172                       и 216 м3/сут. Зоны санитарной охраны водозаборов соблюдаются.

Общая протяженность хозяйственно-питьевого водопровода, составляет 34,5 км.

Год ввода скважин и водопроводов поселения в эксплуатацию 1963-1991 гг. Таким образом, подавляющее большинство сооружения и водопроводных сетей имеют высокую степень износа.

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством пожарных резервуаров, водоемов и из водонапорных скважин.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Вороновского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- источником централизованного и децентрализованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод.

Отрицательные качества:

- отсутствует предварительная водоподготовка (система обеззараживания воды);

- высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений;

- качество воды, подаваемой потребителю, в большинстве случаев, не соответствует питьевым требованиям;

- недостаточный объём воды для населения (особенно в летний период).

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить реконструкцию системы водоснабжения.

# Перечень мероприятий                                                                                                                    комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2016 - 2020гг. (Водоснабжение)

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, в км. (шт.) | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Вороново по ул. 2-ая Пятилетка | 0,004 км. | 10,00 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 16,00 | 16,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт павильона водонапорной башни с. Вороново по ул. Заозёрная | 1 шт. | 10,00 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт павильона водонапорной башни с. Вороново по ул. Заозёрная | 1 шт. | 10,00 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Вороново по ул. Карла Маркса | 0,340км. | 10,00 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 350,00 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Вороново по ул. Комсомольская | 0,600 км. | 10,00 | Федеральный бюджет | 370,00 |  |  | 370,00 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Осиновка по ул. Набережная | 0,700 км. | 10,00 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 650,00 |  |  | 650,00 |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Вороново по ул. Набережная | 0,600 км. | 10,00 | Федеральный бюджет | 700,00 |  |  |  | 700,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Волкодаевка по ул. Комсомольская | 0,560 км. | 10,00 | Федеральный бюджет | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей ВСЕГО: | 2,804 км. |  | Федеральный бюджет | 1370,00 | - | - | 370,00 | 700,00 | 300,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2100,00 | 300,00 | 350,00 | 850,00 | 400,00 | 200,00 |
|  | Капитальный ремонт павильона водонапорной башни ВСЕГО: | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 616,00 | 616,00 | 66,00 | - | 350,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 80,00 | 30,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Изготовление проектно сметной документации ВСЕГО: | 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80,00 | ВСЕГО: | 4166,00 | 396,00 | 360,00 | 1590,00 | 1210,00 | 610,00 |

1.5. Анализ существующей организации объектов, используемых для содержания площадок временного хранения в надлежащем состоянии (буртование),       организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

На территории поселения расположены 6 объектов санкционированного размещения  твердых бытовых отходов. На территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение»  вывоз мусора производится самостоятельно.

В целом  основными  недостатками в  сборе, вывозе и утилизации отходов на местные свалки  считаются:

- отсутствие достаточно оборудованных подъездных путей к свалкам;

- отсутствие  в населенных пунктах поселения специализированного транспорта для вывоза и утилизации отходов.

Серьезной угрозой для населенных пунктов поселения становится рост образующихся бытовых отходов при отсутствии централизованного сбора и вывоза отходов от частного сектора. Разработка  и утверждение генеральных схем очистки территорий предусматривает:

- строительство типовых полигонов твёрдо бытовых отходов в с. Вороново;

- строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых

бытовых отходов на территориях населенных пунктов муниципального образования;

- места дислокации пунктов сбора и временного накопления отходов, маршруты           и графики их вывоза, экономически обоснованные тарифы будут определены по итогам разработки генеральных схем очистки территорий муниципального образования;

- организацию пунктов приема вторичного сырья в сельском поселении.

Отходы, образованные в населённых пунктах поселения вывозятся на земельный участок для размещения пункта накопления и сортировки отходов, населением самостоятельно или индивидуальными предпринимателями.

Ликвидация несанкционированных свалок организуется Администрацией Вороновского сельского поселения совместно с Центром занятости населения по Кожевниковскому району.

Перечень мероприятий

по обращению с отходами (мусором) в муниципальном образовании

«Вороновское сельское поселение»

на период  2016 -2020 гг.

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия (работы) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения в населенным пунктам: с. Вороново д. Красный Яр д. Еловка д. Екимово с. Осиновка д. Волкодаевка | 98,850 | 98,850 | 98,850 | 103,298 | 108,00 |
| 2 | Проводить работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, и привлечение лиц их образующих к ответственности | - | - | - | - | - |
| 3 | Изготовление аншлагов по запрещению свалок мусора в не отведённых местах | - | 4,0 | 4,5 | - | - |
| 4 | Оплата за транспортировку и размещение твёрдых (жидких) отходов | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 98,850 | 102,850 | 102,850 | 103,298 | 108,00 |
| 5 | Информирование населения о правилах санитарного содержания территории поселения | Постоянно, в течение года | Постоянно, в течение года |
| 6 | Ежегодно проводить беседы с учащимися школ на экологические темы | Постоянно, в течение года |
| 7 | Разработать и провести конкурсы рисунков в поселении на экологические темы | Постоянно, в течение года |
| 8 | Ежегодно проводить субботники по уборке территорий от мусора | Постоянно, в течение года |
| 9 | На сходах граждан проводить беседы с жителями о санитарном и экологическом состоянии территории | Постоянно, в течение года |

## 2. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств федерального, областного, районного                        и местного бюджета сельского поселения. Объем средств может ежегодно уточняться             в установленном порядке.

3. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль исполнения Программы осуществляется Главой поселения Администрации Вороновского сельского поселения и  специалистом 2 категории по управлению муниципальному имуществу и землей, Советом поселения.

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.