ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводковых вод, очистке территорий улиц от снега

и мусора Вороновского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1 Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Уточнение мест возможного затопления и организация постоянного контроля за развитием паводковой обстановки | до 15.03.2016 | Глава поселения |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций любых форм собственности об оказании помощи населению в период подготовки к весеннему паводкупропуска паводковых вод | до 25 марта 2016 года | Глава поселения |
| 3. | Контроль и работа с населением,руководителями организаций повопросу очистки территорий и улицот мусора, снега и пропускупаводковых вод | март - апрель | Глава поселения, специалисты Администрации |
| 4 | Подготовить постановление «Об очистке кровель зданий и сооружений от снега», обнародовать его в установленном порядке |  февраль | Специалист по управлению делами |
| 5. | Отвод воды с проезжей части дорог, вскрытие водопропускных труб и канав по улицам и на прилегающих территориях к домам, проверка ливневых канализаций  | в паводковый период | Администрациясельского поселения, домовладельцы |
| 6 | Подготовить резервный жилой фонд для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления | март-апрель | Администрация поселения |
| 7 | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья, мерах безопасности и правилах поведения у водоемов в этот период. Проведение подворного опроса жителей в зонах вероятного подтопления о необходимости их эвакуации, создание условий для их расселения. |  март-май | Специалисты Администрации,противопаводковая комиссия |
| 8 | Проверка состояния гидротехнических сооружений, осуществление контроля за их состоянием, обеспечение готовности к безаварийному пропуску паводковых вод |  до 25.03.2016 | Глава поселения,специалисты |
| 9 | Приведение в порядок площадок временного хранения и сортировки ТБО и подъездных путей к ним.  |  март | Глава поселения |
| 10 | Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период прохождения весеннего паводка |  В паводковый  период | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Назначить ответственными за предоставление донесений об оперативной обстановке по паводкуГлаве поселения | ежедневно9.00час. | Микулич С.А. |